# 关于树木修剪方案的公示

因  广州市番禺区大巷涌路97号（沙湾人民医院）院内  的32株树木树冠过于茂密，存在安全隐患，我司计划近期对其进行修剪并制定了树木修剪方案。现对树木修剪方案进行现场公示，征求全体业主意见（详见附件）。

公示时间为2024年02月22日至2024年03月06日共十个工作日，公示期间若有意见或建议，请致电联系反馈或到我院办公室当面提出。公示期满并告知番禺区城市管理综合执法局后，我司将委托施工单位实施树木修剪。

专此公示。

附件：树木修剪方案

广州市番禺区何贤纪念医院

2024 年02月22日

（联系人：杜惠卿，联系电话：13560190810）

附件

树木修剪方案

一、修剪树木详细位置

广州市番禺区大巷涌路97号（番禺沙湾人民医院院内）

二、修剪树木的品种及数量

拟修剪院内白玉兰3株、大叶榕1株、杜英3株、海南蒲桃2株、火焰木5株、龙眼树1株、芒果树9株、人生果1株、石榴树1株、小叶榕3株、杨柳树2株、棕榈树1株，共计32株树木。

三、修剪树木工期安排

计划于2024年03月09日至2024年03月10日期间修剪，具体以区绿化行政主管部门批复起始时间为准。

四、修剪树木施工单位

委托 广东骏宇建设工程有限公司 为本次修剪树木的施工单位。该公司拥有园林绿化工程、养护等相关经营范围，具有园林绿化专业技术人员10名，配备高空作业车、油锯、运输车等专业机械设备。

五、费用额度及来源

本次树木修剪约需费用1.73万元，从我院自筹资金支出。

# 六、针对不同树种的修剪计划

（一）白玉兰：修剪下垂、低枯枝条，将树干高度保留4.5米截干修剪。

（二）大叶榕：圈内进行疏枝修剪、4米以下低枝、枯枝、下垂枝等不良枝条和须根剪除。

（三）杜英：修剪图示1徒长旁枝，剪除4米以下低枯下垂枝；图示2过于倾斜河涌一侧枝条进行短截。

图示1                  图示2

（四）海南蒲桃：修剪靠围墙枝条及徒长枝，剪除4米以下低枯下垂枝条。

（五）火焰木：修剪靠围墙枝条，剪除徒长枝、下垂枝、低枯枝条。

（六）龙眼树：修剪靠围墙一侧枝条，剪除圈内枝条。

（七）芒果树：

1、图中3株树木生长茂密，靠房屋一侧生长，拟修剪靠房屋一侧枝条，剪除圈内4米以下低枯、下垂枝条。

2、拟修剪部分旁枝，剪除低枯、下垂枝条。

3、拟修剪靠房屋一侧枝条，圈内疏枝修剪，4米以下低枯、下垂枝条剪除。

4、图示1拟修剪图中红线处一丫。图示2中树木位于房屋楼栋之间，机械无法伸入配合施工，只能单靠人工操作，且树木下方有玻璃棚架，只修剪房屋围墙两侧枝条，降低树枝折断砸落隐患。

图示1                     图示2

（八）人生果：圈内进行疏枝修剪，4米以下低枯、下垂枝条剪除。

（九）石榴树：拟修剪低枯、下垂枝条。

（十）小叶榕：圈内进行疏枝修剪，剪除低枯、下垂枝条，修剪红色虚线处倾斜压住亭子顶部枝条。

（十一）杨柳树：拟修剪红线处一以下低枯枝、下垂枝等。

（十二）棕榈树：拟修剪干枯、老化叶片，

以上拟修剪图文为初步计划方案，一切以树木生长、美观及排除隐患为主要，结合《广州市树木修剪技术指引》进行合理、规范修剪。

七、安全文明施工措施

（一）提前3天通知修剪树木现场停放车辆的车主，防止修剪当天现场有车辆停放。

（二）修剪工作人员必须接受岗前培训，每一种机械均应制定相应的安全操作规程，并严格按规程操作。

（三）在电力、通讯线路附近作业时，采取必要的防护措施，避免触电。

（四）修剪作业时，必须划定保护区域，按规范设置隔离护栏，安排安全员现场值守、指挥，防止行人进入修剪树木施工保护区域，保障行人或车辆通行安全。

（五）修剪工作人员须穿戴具有反光标志的背心、安全帽、防护镜等防护用具，高空作业必须系安全绳。

广州市番禺区何贤纪念医院

2024 年02月22日

（联系人：杜惠卿，联系电话：13560190810）