广州市番禺区何贤纪念医院全院自助服务系统项目监理项目
一、项目概述

1、项目内容及需求：
采购内容：对广州市番禺区何贤纪念医院全院自助服务系统项目进行监理。
2、报价人要求
（1）、投标人必须是在中华人民共和国境内独立的事业单位法人或注册资金不少于人民币60万元的独立企业法人（提供中华人民共和国事业单位法人证书副本复印件或企业法人营业执照副本复印件），且已从采购代理机构处购买招标文件并按规定交纳了投标保证金的供应商； 

（2）、投标人应具有国家工业和信息化部或中国电子信息行业联合会颁发的信息系统工程监理资质证书，满足询价招标文件的要求，提供资质文件复印件。； 

（3）、参加投标的投标人代表必须是法定代表人或法定代表人授权代表； 

（4）、本项目不接受联合体参加投标；
3、项目最高限价：40000元。

4、项目工期要求：服务期限从合同双方签订之日起至广州市番禺区何贤纪念医院全院自助服务系统项目通过最终验收为止。
二、监理目标
1、投资目标：投资金额不超过合同规定金额。
2、工期目标：确保项目在合同规定的期限内竣工验收，并投入使用。
3、质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计书中的质量标准，将项目建设成一个先进、实用、体现当代高新技术水平的信息化建设工程系统，同时保证项目系统的可靠性、安全性和高性能。
三、监理服务具体内容
（一）服务要求
监理方必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好工程和项目进度和质量控制管理，协助单位完成工程任务并提供管理和技术咨询。
（二）服务方式
本服务项目要求以现场监理为主的方式进行，监理公司应派总监理工程师和监理工程师按采购人要求驻场，建立项目监理组，负责整个工程的全程监理工作。
（三）项目整体设计，组织及实施方案的总体把关
1、审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；
2、审核和确认承建单位的质量保证计划；
3、审核和确认承建单位的进度控制计划；
（四）质量控制
1、系统集成质量的控制
1） 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；
2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；
3）协助采购人进行设计方案的审核和确认；
4）对采购的项目（已招标）的质量进行检验、测试和验收审核；
5）对系统软件的安装调试进行验收审核；
6）根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。
2、技术培训质量的控制
1）审核确认承建单位的培训计划；
2）监督承建单位实施培训计划，并征求业主的反馈意见；
3）审核确认承建单位的培训总结报告；
(五) 进度控制
1、审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；
2、对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；
3、当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；
4、采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。
(六)项目投资的控制
1、通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；
2、当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
(七)合同管理
1、协助采购人签订合同；
2、跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；
3、对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁、诉讼等问题；
4、根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议及意见。
(八)项目信息管理
1、及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；
2、建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；
3、督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；
4、转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。
(九) 项目文件的管理
1、监理方应负责以下文档的编写：
1）项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；
2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；
3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；
2、监理方应参与以下文档的管理：
1）项目实施期间各类技术文件；
2）合同执行过程中的各类往来文件及存档；
（十）项目安全的管理
1、负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；
2、负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；
（十一）知识产权的管理
1、负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；
（十二）项目会议制度
1、为保证监理工作的开展和实施协调，监理方应组织必要的会议来保证：
1）项目协调会；
2）项目周例会；
3）项目专题研讨会；
4）项目问题通报会；
5）项目阶段及最终验收会。
2、监理方还应积极参加以下会议：
1）项目专家论证评审会；
2）项目阶段工作总结会；
(十三)组织协调
1、监督各方履行职责，协调各方的工作关系；
2、建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
3、确立项目安全监督的工作目标。
四、对监理单位的要求
监理单位应严格遵守监理规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位和承建单位的合法权益。
1、 监理单位接受监理委托后要编制信息化建设项目工程监理计划书，计划书应获得项目建设方和用户的确认。
2、 监理单位要编制信息化建设项目工程各阶段监理实施细则，并严格按照经确认的信息化建设项目工程监理实施细则进行监理。
3、 监理单位要将信息化建设项目工程监理计划、监理实施细则送用户备案。
4、 监理单位要当将信息化建设项目工程建设过程的监理活动情况，按计划、分阶段或者定期向用户提交监理报告，工程中遇到的重大问题要及时汇报用户。
5、 监理单位在监理每个项目时应派总监理工程师，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作，应取得注册监理工程师资格。若需临时更换驻场监理工程师应事先征得业主的同意。
6、 监理单位驻场监理机构要求：专业配套齐备，监理人员必须是监理工程师或经过系统监理培训的人员，且应具有相关监理经验的人员。各专业人数应满足项目各阶段建设时监理人员现场监理的要求。
7、投标人应对工程的重点、难点，提出相应的监理控制手段和措施以及有参考价值的建议。投标人编写的监理方案应包括：工程概况、监理范围、监理目标、监理措施、对工程的理解、投资、进度及质量控制、合同管理、组织协调、检测设备仪器、针对性监控难点、合理化建议项目监理机构组织机构、监理人员等内容。
8、监理单位应在接到委托通知2天内做出监理计划、方案部分。
9、监理单位提供以上基本服务的费用应全部计入报价之中,不得向用户收取任何费用。
10、监理单位在监理有关项目过程中，需按照用户的要求及时准确地汇报监理情况，并根据用户的要求实施监理行为。

11、监理单位能采用信息化手段，如信息化工程监理管理平台软件对项目进行监理，提高业主单位、承建单位、监理单位三方的沟通效率。
12、监理单位应每两周提交一份关于工程质量以及进度工作监理报告。

五、监理其他工作要求
1、每月按项目要求核查打印数量以及抽查打印质量，并出具监理报告和费用支付审核申请报告。

2、每月抽查服务质量，是否符合项目要求。并出对应的报告。
六、监理工程师资质条件

总监理工程师资质条件
1、具有信息系统工程监理工作经验，具有国家工业和信息化部（信息产业部）和国家劳动人事部联合颁发的信息系统监理师证书（提供证明文件复印件），并从事相关工作5年以上；
现场监理工程师资质条件
1、具有信息系统工程监理工作经验，具有国家工业和信息化部（信息产业部）和国家劳动人事部联合颁发的信息系统监理师证书（提供证明文件复印件），并从事相关工作3年以上；
2、保证在本项目上全职工作并参与本项目的现场监理；
3、对于现场监理师，要求投标方案中给出具体的名单、资质、经验等证明材料。
七、监理单位检测能力


监理单位应具有检测资质或检测能力，提供相关测试设备针对本项目施工单位提供的项目进行测试，具体包括：


1.信息网络系统测试:接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试、网络布线测试、网络吞吐量测试等。


2.信息应用系统测试:功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试等。
八、付款方式和条件

 以人民币结算，支付方式为：

1、中标方需与甲方签订合同，签订合同后，甲方于十个工作日内向乙方支付监理费的50%；

2、系统验收合格并移交相关资料后，甲方于十个工作日内向乙方支付监理费的50%。

附1、投标报价清单
	编号
	项目名称
	监理费用(万元)

	1
	广州市番禺区何贤纪念医院全院自助服务系统项目监理服务
	


