附件：

广州市番禺区何贤纪念医院

沙湾院区楼沙湾镇内路标导向牌制作安装工程

项目需求书

一、项目名称：何贤纪念医院沙湾院区沙湾镇内路标导向牌制作安装工程

二、项目概述：为做好市民前往何贤纪念沙湾院区路标指示导引，在沙湾镇内主要路段制作安装何贤纪念医院沙湾院区路标导向牌，制作指示标志牌、单立杆，并完成基础及安装，达到导引清晰的目地。

三、项目内容及要求：

（一）安装施工位置（路段）：

1、西环路与中华大道交界十字路口（面向中华大道）右侧路口

2、西环路与中华大道交界十字路口（面向中华大道）左侧路口

3、茂源大街与中华大道交接路口（面向中华大道）左侧

4、大巷涌路医院门急诊路口（双面牌）

其中大巷涌路医院门急诊路口处标志牌为双面，其他均为单面。

（二）导向牌制作安装具体要求：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示标志牌 | 1.2m×2.4m | 块 | 5 | 铝塑板，3M高级反光膜，蓝底白字（印文字：何贤纪念医院产科院区、沙湾人民医院 +急诊电话：84731303 +图案：医院红十字标 +箭头导向） |
| 单立杆 | ￠114 | 支 | 4 | 镀锌管 |
| 基础及安装 | 0.8m×0.8m×1.2m | 个 | 4 | 采用浇注C25砼，基础底层密实度不小于95%，含路面修复 |

下附：《导向牌安装布点图》及《导向牌制作安装工艺效果图》

（1）导向牌安装布点图：

（2）导向牌制作安装工艺效果图：

四、项目工期：中标公告发出后，7个工作日内必须与询价单位签订合同，签订后20个工作日内完工并完成验收。

五、项目预算 22000元

六、施工安装、验收要求：

1．施工地点：中标供应商负责在广州市番禺区何贤纪念医院沙湾院区沙湾镇内4个路段（见上项目安装安置说明）进行安装。

2．中标供应商负责本次项目所采购的物件制作及免费送货安装施工，以及调试完成。

3．中标供应商须按需求文件《导向牌安装布点图》及《导向牌制作安装工艺效果图》进行制作施工，并负责安装施工后路面的修复工作。

4．在合同签订后，中标供应商按询价单位提出的各类增补、改动及维护工程要求，按照中标单价及实际工程量进行结算；并提供项目的完成清单进行项目验收，双方签订项目验收报告。

七、售后服务：

1、工程验收后，对项目物件维护提供一年的免费质保期售后保修服务。

2、对采购人的应用故障服务通知，供应商在接报后一小时内响应，4小时内到达现场，72小时内处理完毕。

第二部分 付款方式说明

工程验收合格后12个工作日内，甲方一次性向乙方支付全部费用。