
番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程
水土保持设施验收报告

建设单位：广州市番禺区何贤纪念医院
编制单位：珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站
二〇二〇年十二月

番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程
水土保持设施验收报告
建设单位：广州市番禺区何贤纪念医院
编制单位：珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站
二〇二〇年十二月

编制单位地址：广州市天河区天寿路105号
编制单位邮编：510611
项目联系人：黎锦鹏
联系电话：18033233833
电子信箱：162231531@qq.com

番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程
水土保持水土保持设施验收报告
责任页

（珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站）

批      准：  喻丰华（高工，所总工）
审      定：  唐庆忠（高工，副所长）
审      查：  俞国松（高级工程师）
校      核：  刘淑冰（工程师）
项目负责人：  黎锦鹏
编      写：  黎锦鹏（参编全文）
               林成行（参编第1~3章）[image: image54.jpg]KRR B S R

%ﬁﬁ%%[mn%?%

THpER ] RCEEPT .

A P A RS FEA LRI ZA %A,
amirwmupAn_R0L Bl war
w BBEAEREER BT REXRE Y 0 e
HtF oA B TP RA L R T AT (HATD
FEOHE) LERE. RELAFENT A, FRER

BFryhi 8. wBREpneytltd i 44

R B3, AP ARl B oS

K —AAER, *




[image: image55.png]M-



 
               吴逸琳（参编第4~6章）
               林景鹏（参编第7、8章）
目 录

1前 言


51项目及项目区概况


51.1工程概况


51.1.1地理位置


51.1.2主要技术指标


81.1.3项目投资


81.1.4项目组成及布置


91.1.5施工组织及工期


101.1.6土石方情况


101.1.7征占地情况


111.1.8移民安置和专项设施改（迁）建


111.2项目区概况


111.2.1自然条件


131.2.2水土流失及防治情况


152水土保持方案和设计情况


152.1主体工程设计


152.2水土保持方案


152.3水土保持方案变更


152.4水土保持后续设计


163水土保持方案实施情况


163.1水土流失防治责任范围


163.1.1建设期水土流失防治责任范围及变化分析


163.1.2验收后建设单位应当承担的水土流失防治责任范围


173.2弃渣场设置


173.3取土场设置


173.4水土保持措施总体布局


173.5水土保持投资完成情况


173.5.1水土保持投资实际完成情况


184水土保持工程质量


184.1质量管理体系


184.1.1建设单位质量管理


184.1.2设计单位质量管理


194.1.3监理单位的质量管理


194.1.4施工单位的质量管理


204.2各防治分区水土保持工程质量评定


204.2.1项目划分及结果


204.2.2各防治区工程质量评价


214.3弃渣场稳定性评估


214.4总体质量评价


235 工程初期运行及水土保持效果


235.1初期运行情况


235.2水土保持效果


255.3公众满意度调查


276水土保持管理


276.1组织领导


276.2规章制度


276.3建设管理


286.4水土保持监测


286.5水土保持监理


286.6水行政主管部门监督检查意见落实情况


296.7水土保持补偿费缴纳情况


296.8水土保持设施管理维护


307结论及下阶段工作安排


307.1结论


307.2遗留问题安排


318附件及附图


318.1附件


32（1）项目建设及水土保持大事记


33（2）项目立项（备案）文件


34（3）初步设计批复


41（4）项目规划许可


49（5）项目施工许可


50（6）水土保持方案批复文件


57（7）水行政主管部门的监督检查意见


60（8）分部工程质量验收记录


71（9）重要水土保持单位工程验收照片


738.2附图




前 言
广州市番禺区地处广东省中南部，位于穗港澳的地理中心位置，北与广州市海珠区相接，东临狮子洋与东莞市相望，西与南海、顺德、中山市（区）相邻，南滨珠江口，与南沙区接壤，地理位置优越。番禺区正以建设广州市现代化新城区为目标，加快转型升级，建设幸福番禺，全力发展广州大学城、广州亚运城、番禺新城、广州南站商务区、广州番禺轿车生产研发基地、广州番禺重大装备制造基地和广州国际商品展贸城七大重点区域。
本项目改扩建地点位于广州市番禺区市桥清河东路2号，现何贤纪念医院用地范围。该项目建设用地北靠清河东路、西临环城东路、东临祥德路，南侧不远为祥和大街，地理位置十分优越。

2008年，番禺区政府常务会议研究通过何贤纪念医院实行原地扩建（公文办理情况通知〔2008〕189号）；2013年，区政府同意何贤纪念医院改扩建规划方案（区政府常务会议纪要十六届50次〔2013〕5号）。
项目区原为何贤纪念医院自属宗地，于2012年11月取得了由市规划局出具的穗规函〔2012〕5621号《关于申请建设用地规划条件的复函》，并于2013年2月取得广州市番禺区发展和改革局出具的番发改〔2013〕47号《关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目立项的批复》。
受建设单位委托，广东省国际工程咨询公司开展了本项目的编制工作，并于2012年3月完成《何贤纪念医院改扩建一期工程项目建议书》，2013年1月完成《何贤纪念医院改扩建一期工程可行研究报告》。
受建设单位委托，2013年12月，广东省水利电力勘测设计研究院编制完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书（送审稿）》；2014年1月，修编完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2014年1月29日，广州市番禺区水务局以《广州市番禺区水务局关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案的复函》（番水函〔2014〕160号）予以批复。
本项目为改扩建工程，总用地面积1.24hm2，其中新建医疗综合大楼及连廊用地面积约0.20hm2，用地比例达16%；保留建筑物用地面积0.29hm2，用地比例达24%；道路广场区用地面积0.71hm2，用地比例为57%，代征用地区面积0.04hm2，用地比例为3%。项目区总建筑面积5.09万m2，主要包括保留建筑物、新建医疗综合大楼、公共配套设施和地下车库等。本项目设机动车泊位247个，非机动车泊位1337个。其中，保留建筑物及公共配套设施建筑面积为1.86万m2；新建的综合医疗大楼主体为地上16层（首层架空，第15层为第14层的夹层），地下1层的建筑，建筑物总高度为68m，建筑面积2.86万m2；地下室面积0.37万m2。地上1楼为架空层，2楼为后勤支持系统，3-6楼用于门诊和辅助科室，8-9楼为住院病区，10楼为ICU，11楼为手术室，12-14楼为住院病区，15楼中心实验室、血库。地下室主要功能为：设置污水污物处理，太平间，停车场等。
项目总占地面积约1.24hm2，其中新建建筑物区面积约0.20hm²，保留建筑物区面积0.29hm2，道路广场区面积约0.75hm2。项目区主要占地为番禺区何贤医院自有用地，占地类型为医卫慈善用地，均为永久占地。
本项目挖方3.13万m3，填方0.40万m3，无借方，弃方2.73万m3。弃方运往番禺区指定弃土消纳点。
本项目工期为2016年3月至2017年8月，总工期18个月。

番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程总投资14100万元，其中土建投资5000万元，资金来源为自筹。
项目建设期间，建设单位广州市番禺区何贤纪念医院委托广东建设工程监理有限公司承担主体监理暨水土保持监理工作，监理单位在施工现场组建了项目监理部，结合工程施工细则并按照监理计划、程序和要求开展了监理工作。项目施工结束，建设单位组织监理、施工等单位对本项目排水、绿化等水土保持工程单位、分部、单元工程进行验收，并出具分部工程验收评定报告。
根据《广东省水土保持条例》、《广州市番禺区水务局关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案的复函》（番水函〔2014〕160号）及相关文件指示，建设单位委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展本项目水土保持监测工作。建设单位于施工期进场勘察，监测项目水土流失情况、水土保持措施落实布设情况、水土流失危害、监测期水土流失事件，编制监测季报7期。2020年12月，监测单位在获得监测数据成果的基础上，核定施工期水土流失治理情况及水土保持防治指标达标情况，完成《水土保持监测总结报告》。报告认为项目根据方案指引落实各项水土保持措施，水土保持防治达到验收标准。
根据《中华人民共和国水土保持法》、《广东省水土保持条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》和《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》的相关规定，受广州市番禺区何贤纪念医院委托，我站于2020年12月编制完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持设施验收报告》。
水土保持设施验收特性表

	验收工程名称
	番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程
	验收工程地点
	广州市番禺区

	验收工程性质
	改扩建工程
	验收工程规模
	永久占地1.20hm2，临时占地0.04hm2，
总建筑面积5.09万m2

	所在流域
	珠江流域
	所属水土流失

防治区类型
	不属于国家级和省级水土流失重点预防区或重点治理区

	水土保持方案批复

部门、时间和文号
	广州市番禺区水务局，2014年1月29日，番水函〔2014〕160号

	工期
	2016年3月至2017年8月，总工期18个月

	防治责任范围(hm2)
	方案防治责任范围
	1.36

	
	实际防治责任范围
	1.24

	方案拟定水土流失防治目标
	扰动土地整治率（%）
	95
	实际完成水土流失防治指标
	扰动土地整治率（%）
	99.7

	
	水土流失总治理度（%）
	97
	
	水土流失总治理度（%）
	99.5

	
	土壤流失控制比
	1.0
	
	土壤流失控制比
	1.0

	
	拦渣率（%）
	95
	
	拦渣率（%）
	99

	
	林草植被恢复率（%）
	99
	
	林草植被恢复率（%）
	/

	
	林草覆盖率（%）
	27
	
	林草覆盖率（%）

	/

	主要工程量
	工程措施
	

	
	植物措施
	


	
	临时措施
	新建建筑物区：砖砌排水沟96m；
道路广场区：砖砌排水沟556m、砂浆抹面排水沟128m、集水井4个、沉沙池4个、洗车池1座、砖砌围墙52m3、塑料彩条布苫盖353m2。

	工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	
	临时措施
	合格
	合格

	投资（万元）
	方案水土保持投资
	141.70

	
	验收部分实际投资
	141.70

	工程总体评价
	项目验收部分基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，可以通过水土保持设施竣工验收。

	方案编制单位
	广东省水利水电勘测设计研究院
	建设单位
	广州市番禺区何贤纪念医院

	施工单位
	广州协安建设工程有限公司
	地址
	广州市番禺区市桥清河东路2号

	监理单位
	广东建设工程监理有限公司
	联系人
	赖工

	主体设计单位
	广州市番禺城市建筑设计院有限公司
	电话
	18026281988

	水土保持验收单位
	珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站
	传真/邮编
	/

	项目运行管理单位
	广州市番禺区何贤纪念医院
	电子信箱
	/


1项目及项目区概况
1.1工程概况
1.1.1地理位置
番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程位于广州市番禺区市桥清河东路2号，现何贤纪念医院用地范围。项目北靠清河东路、西临环城东路、东临祥德路，南侧不远为祥和大街，地理位置详见图1-1。

1.1.2主要技术指标
番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程，总用地面积1.24hm2，其中新建医疗综合大楼及连廊用地面积约0.20hm2，用地比例达16%；保留建筑物用地面积0.29hm2，用地比例达24%；道路广场区用地面积0.71hm2，用地比例为57%，代征用地区面积0.04hm2，用地比例为3%。项目区总建筑面积5.09万m2，主要包括保留建筑物、新建医疗综合大楼、公共配套设施和地下车库等。本项目设机动车泊位247个，非机动车泊位1337个。其中，保留建筑物及公共配套设施建筑面积为1.86万m2；新建的综合医疗大楼主体为地上16层（首层架空，第15层为第14层的夹层），地下1层的建筑，建筑物总高度为68m，建筑面积2.86万m2；地下室面积0.37万m2。地上1楼为架空层，2楼为后勤支持系统，3-6楼用于门诊和辅助科室，8-9楼为住院病区，10楼为ICU，11楼为手术室，12-14楼为住院病区，15楼中心实验室、血库。地下室主要功能为：设置污水污物处理，太平间，停车场等。
具体项目技术指标见表1-1。
表1-1项目验收技术指标表
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	一
	基本情况
	

	1
	项目名称
	番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程

	2
	建设单位
	广州市番禺区何贤纪念医院

	3
	建设性质
	改扩建

	二
	规划用地面积
	hm2
	1.24
	规划用地批准面积

	1
	新建医疗综合大楼及连廊
	hm2
	0.20
	包括新建医疗综合大楼及连廊

	（1）
	新建医疗综合大楼
	hm2
	0.18
	

	（2）
	连廊
	hm2
	0.02
	

	2
	保留建筑物
	hm2
	0.29
	

	3
	道路广场
	hm2
	0.71
	

	4
	代征用地
	hm2
	0.04
	临时用地，代征不代建

	三
	总建筑面积
	万m2
	5.09
	

	1
	保留建筑面积
	万m2
	1.86
	主要为门诊楼、住院楼和住院副楼

	2
	规划新建建筑面积
	万m2
	3.23
	主要为新建医疗综合大楼、地下车库及连廊等

	（1）
	地上建筑面积
	万m2
	2.86
	主要为新建医疗综合大楼、连廊

	（2）
	地下建筑面积
	万m2
	0.37
	地下车库及水池

	四
	总建筑密度
	%
	43.5
	

	五
	绿地面积/绿地率
	hm2/%
	0.33/27
	

	六
	本期床位数
	床
	300
	

	七
	停车位
	
	
	

	1
	机动车泊位
	个
	247
	

	2
	非机动车泊位
	个
	1337
	


 [image: image1.emf]
图1-1项目地理位置图
1.1.3项目投资
番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程总投资14100万元，其中土建投资5000万元。项目预计水土保持总投资141.70万元，实际水土保持投资141.70万元。
1.1.4项目组成及布置
1、项目组成

项目大致分为新建建筑物区、保留建筑物区、道路广场区3个部分。
新建建筑物区：该区总用地面积为0.20hm2，可划分为地上和地下两部分组成，其中地上部分由医疗综合大楼和连廊组成，其中综合医疗大楼为首层架空的16层大楼（第15层为第14层的夹层），地上建筑规划的总建筑面积为2.69万m2，建筑基底占地面积为0.18hm2，连廊主要为连接新建建筑物及原有住院楼的走廊，基地占地面积为0.02hm2；地下部分全部处于基坑开挖范围，主要为地下车库和消防水池的建设，地下建设一层地下室，建筑规划的总建筑面积为0.37万m2。
保留建筑物区：项目保留医院内的门诊楼的东侧、南侧的住院楼和东侧的住院副楼等原建筑物，基底占地面积共计0.29hm2。该区建筑物仅采取了内部装修以及业务用房改造等内部工程。
道路广场区：道路区总用地面积为0.71hm2，由混凝土道路和泊车场组成。项目区内的道路主要是为疏导建筑物周边的环形道路，以及连接院外市政路的主干道，占地面积约0.10hm2。
代征用地区：面积0.04hm2，主要位于医院东侧，紧邻德祥路，现状均为硬化地面，本项目代征该道路用地，但是不代建。
2、项目布置
（1）总平面布置
本项目建筑物与基坑开挖区功能布局主要分为地上建筑和地下建筑，其中地上建筑为1栋新建的16层高的综合医疗大楼及其连廊、公共配套设施、保留建筑物等，地下建筑1层地下室，主要为地下车库和消防水池。
（2）道路交通
本项目地块位于番禺区市桥清河东路2号，现何贤纪念医院用地范围。该项目建设用地北靠清河东路、西临环城东路、东临祥德路，南侧为德厚大街。遵循流线清晰，人车分流的原则，项目区出入口分为步行，非机动车出入口和机动车出入口。步行，非机动车出入口包括设置于清河路的门诊楼入口（清河路主入口）、设置于环城东路的综合医疗大楼人行入口，人行入口与医院建筑间设置绿化广场以利用人流集散。在清河路、环城东路、德祥路均设置机动车出入口，方便机动车进出。结合医疗建筑布局院区内机动车道路，宽度为5.0米。
通过地面停车与地下停车相结合的形式布局停车设施，共设置机动车位247个，其中地上19个，地下228个；共设置非机动车位1337个，为地面停车。
（3）竖向布局
本项目改扩建地点位于广州市番禺区市桥清河东路2号，现何贤纪念医院用地范围。整个建设地块北靠清河东路、西临环城东路、东临祥德路，南侧不远为祥和大街。项目主要建设1栋单体建筑，场地高差起伏不大，建筑物布置无需特别适应场地的高程变化，主要是配合建筑的性质形象，设置一定的室内外标高差。
按照番禺区标准，采用20年一遇24小时设计暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1天排完不成灾的城市防洪排涝标准，考虑到本项目的重要性、地块的安全性，本项目建设时地块的竖向设计满足地块高于道路、建筑室内高于室外的要求。一般地块高出周边道路标高20cm，建筑物的室内地坪标高高出室外地面30cm，周边道路原始高程为7.00～7.16m（广州高程，以下同），场地现状高程为7.32～7.51m，场地设计标高为7.30～7.60m，建筑物一层室内标高为7.80m（±0.00m），基坑基底标高1.80m（-6.0m）。
1.1.5施工组织及工期
（1）参建单位

本项目各参建单位详见表1-2。
表1-2参建单位名单
	项目单位
	单位名称

	项目建设单位
	广州市番禺区何贤纪念医院

	项目运行管理单位
	广州市番禺区何贤纪念医院

	项目设计单位
	广州市番禺城市建筑设计院有限公司

	项目监理单位
	广东建设工程监理有限公司

	项目施工单位
	广州协安建设工程有限公司

	水土保持方案编制单位
	广东省水利水电勘测设计研究院

	第三方水土保持验收单位
	珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站


（2）弃渣场布设情况
本项目不设弃渣场。弃方总量2.73万m3，弃方运往番禺区指定弃土消纳点。
（3）取土场布设情况

本项目不设取土场，无外购土方。

（4）施工道路布设情况

本项目不设施工便道，施工期间充分利用现状道路做为运输通道。
（5）施工生产生活区布设情况

项目实际建设过程中无施工生产生活区。
（6）项目计划及实际工期

项目计划于2014年7月开工建设，2016年5月建成，总工期23个月。项目实际建设工期为2016年3月至2017年8月，总工期18个月。

1.1.6土石方情况
项目在工程建设中挖方量为3.13万m³，填方量0.40万m³，无借方，弃方量2.73万m³。弃方运往番禺区指定弃土受纳点。经现场调查，项目区及周边区域无裸露取弃土痕迹，无随意倾倒现象。本项目实际土石方平衡情况见表1-3。
表1-3 项目实际土石方平衡表
单位：万m3
	建设项目
	开挖
	回填
	外借
	废弃

	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向

	场平期
	0
	0
	0
	/
	0
	番禺区指定弃土受纳点

	基坑开挖期
	3.13
	0
	0
	/
	2.73
	

	主体工程建设期
	0
	0.40
	0
	/
	0
	

	合计
	3.13
	0.40
	0
	/
	2.73
	


1.1.7征占地情况
本项目总占地面积1.24hm2，包括全部为永久占地。占地类型为荒地、硬化地表和保留建筑。项目用地情况详见表1-4。

表1-4项目实际扰动原地貌、损坏土地面积
单位：hm2
	项目组成
	占地面积
	占地类型
	占地性质

	
	
	荒地
	硬化地表
	保留建筑
	永久占地
	临时占地

	保留建筑区
	0.29
	
	
	0.29
	0.29
	

	新建建筑物区
	0.20
	
	0.20
	
	0.20
	

	道路广场区
	0.71
	0.71
	
	
	0.75
	

	代征道路区
	0.04
	
	0.04
	
	0.04
	

	合计
	1.24
	0.75
	0.31
	0.20
	1.24
	


1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建
本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。
1.2项目区概况
1.2.1自然条件

（1）地形地貌

本工程永久用地所在广州市番禺区为平原地区，项目区用地类型为医卫慈善用地，现状占地基本全部为道路和建筑物，及有少量树池，基本无扰动侵蚀现象。
（2）地质条件

根据韶关地质工程勘察院《岩土工程勘察报告》，地基土由杂填土、砾质粘性土、全风化花岗岩和强风化花岗岩组成。依地层埋藏深度自上而下分别叙述如下： 

(1)杂填土（Qml）：灰色，暗黄色，稍湿，松散状，主要由粘粒，砂粒和建筑废料组成，顶部有20cm砼。本次勘察共有3个孔揭露本层，其中：层厚3.40～3.50m，平均厚度3.47m；顶板埋深0.00～0.00m，平均埋深0.00m；顶板标高0.00～0.00m，平均标高0.00m。 

(2砾质粘性土(Qel)：土黄色，灰黄色，稍湿，可塑-硬塑状，主要由花岗岩风化残积而成。含砂约25%左右，粒径0.50-2.00mm，岩芯遇水易软化。该层各孔均有揭露，其中：本次勘察共有3个孔揭露本层，其中：层厚33.40～34.70m，平均厚度34.00m；顶板埋深3.40～3.50m，平均埋深3.47m；顶板标高-3.50～-3.40m，平均标高-3.47m。实测标贯试验N＝9.0～21.0击，平均击数15.0击（标贯次数＝23）。 

(3花岗岩(r) 

全风化花岗岩：灰黄色，灰褐色间灰白色，岩芯呈土柱状，已风化成坚硬土状，原岩结构基本破坏，但尚可辨认，岩质极软，遇水易散。该层各孔均有揭露，其中：其中：层厚10.00～12.00m，平均厚度11.00m；顶板埋深36.80～38.20m，平均埋深37.47m；顶板标高-38.20～-36.80m，平均标高-37.47m。 

强风化花岗岩：灰褐色、暗黄色，灰白色，岩芯呈半岩半土状，岩石风化强烈，原岩结构大部分破坏，手捏易散，遇水易崩解。该层各孔均有揭露，其中：层厚5.90～7.50m，平均厚度6.97m；顶板埋深48.20～48.80m，平均埋深48.47m；顶板标高-48.80～-48.20m，平均标高-48.47m。
地下水位埋深：6.00m～6.50m，平均埋深：6.23m，地下水位标高：-6.50m～-6.00m，平均标高：-6.23m。
（3）气象气候

广州市番禺区地处南亚热带，属南亚热带季风气候，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。 

全区多年平均年降雨量为1673mm（平均值根据1981~2010年最新30年气候资料统计，下同），其中4~9月（汛期）降雨量1355mm，占全年降水量的81%，其中又以5、6两月雨量最为集中。全市多年平均气温为22.5℃，年平均相对湿度77%，最小相对湿度9%。全年日照1634小时，年平均风速为2.1m/s，最多风向为北风。年蒸发量1628.3mm，年平均雷暴日数71.9天。主要气象灾害有台风、暴雨、雷暴、低温阴雨、高温、干旱、灰霾等。。
（4）河流水文

番禺区位于广州市南部，地处珠江三角洲腹地，东临狮子洋，与东莞市隔江相望；西及西南以陈村水道和洪奇沥为界，与佛山市南海区、顺德区及中山市相邻；北隔沥滘水道，与广州市海珠区相接；南及东南与广州南沙开发区相邻。 

番禺区境内和四周江环水绕，水系纵横交错，形成水网，水流总体由西北流向东南。区内水系由河道、内河涌以及小型水库和堰塘组成，其中河道、河涌共计407条，总长约1007km；小型水库16宗，堰塘近100处。全区水域总面积约152.69km2，占国土面积的19.6%。境内河流包括沙湾水道、市桥水道、大石水道、三枝香水道、沥滘水道、紫坭河、骝岗水道、蕉门水道、榄核河、浅海河、莲花山水道、高沙河等12条水道，总长约164.2km；边界主要水道包括珠江干流、陈村水道、狮子洋、上横沥、洪奇沥、李家沙水道等8条水道，总长约109.3km。全区河流中，干流河道宽度多在300～500m，河底高程-5m～+1m之间；支流河道宽度约在100～250m，河底高程-1m～+3m之间。全区23个堤围内以及相邻堤围之间还有众多大小河涌，包括砺江河、石楼河、大岗沥、潭洲沥、屏山涌、丹山河、沙陇运河、鱼窝头涌等总计387条，总长度约733km，水域总面积约16.7km2，各河涌宽度多在4～150m之间，深浅不一。
根据现状调查，本项目建设用地内无河流水系穿过，项目区本为何贤医院自有用地，内部已建有较为完善的污水处理系统和雨水排放设施。建设用地周边市政道路为区内重要干道路，均已建有较为完善的排水系统。项目施工期间，降雨时雨水经施工场地内沉沙池沉淀后，排入何贤纪念医院原有排水系统，或者通过施工期间的临时排水沟，经沉沙池沉降后就近排入周边市政雨水管网系统。根据番禺区水务局提供的《广州市排水设施设计条件咨询意见》可知，项目区西侧环城东路排水箱涵基本满足何贤纪念医院项目区排水要求。故本工程施工期间，基坑区和临时堆土场汇水经沉沙池沉降后排入项目区西侧环城东路的市政排水系统。
（5）土壤植被

（1）土壤 

番禺区土壤分布总体格局受大系统控制，地带性土壤为赤红壤、红壤。本工程区域地处珠江下游三角洲平原区，主要土壤类型组合主要为三角洲河流相沉积沼泽土。本项目地块范围内现状土壤均已被混凝土所覆盖，主要以杂填土为主，灰色、暗黄色，主要由粘粒，砂粒和建筑废料组成。 

（2）植被 

项目区地处南亚热带，水热条件优越，生物物种丰富，植被属南亚热带常绿阔叶林与针叶林混交型，主要品种有阔叶桉树、台湾相思、榕树、樟树、铁冬青等。 

本项目征地范围内，根据现场调查发现，项目区原为医卫慈善用地，区域内基本全部为道路用地和建筑物，及有少量树池。
1.2.2水土流失及防治情况
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），番禺区属于水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，水力侵蚀以面蚀、沟蚀为主。根据《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（2006年4月29日）及《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2015年10月13日），项目区不属于国家或省级水土流失重点预防区和重点治理区，区域土壤侵蚀容许值为500t/（km2·a）。

根据广东省水利厅和珠江水利委员会珠江水利科学研究院编制完成的《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》（2013年8月），广州市辖区总侵蚀面积为80.06km2，其中，自然侵蚀面积53.74km2，人为侵蚀面积26.32km2。人为侵蚀中，生产建设面积25.65km2，火烧迹地面积0.04km2，坡耕地面积0.64km2。
项目区自然水土流失强度以轻度为主，侵蚀模数约为500t/（km2·a）。项目区内无崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。项目经建设后，项目区侵蚀强度属微度侵蚀，已恢复到水土流失容许值范围以内，侵蚀类型为水力侵蚀。
2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

受建设单位委托，广东省国际工程咨询公司开展了本项目的编制工作，并于2012年3月完成《何贤纪念医院改扩建一期工程项目建议书》，2013年1月完成《何贤纪念医院改扩建一期工程可行研究报告》。
2.2水土保持方案
受建设单位委托，2013年12月，广东省水利电力勘测设计研究院编制完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书（送审稿）》；2014年1月，修编完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2014年1月29日，广州市番禺区水务局以《广州市番禺区水务局关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案的复函》（番水函〔2014〕160号）予以批复。

2.3水土保持方案变更
本工程不涉及水土保持方案重大变更。
2.4水土保持后续设计
本项目的设计单位为广州市番禺城市建筑设计院有限公司，主体工程及施工图均由该公司设计。本项目将水土保持设计纳入主体设计，项目涉及的水土保持工程主要是防洪排导工程和临时工程，设计单位均按设计标准进行施工图设计。
3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1建设期水土流失防治责任范围及变化分析
本项目建设期实际防治责任范围为1.24hm2，主要为项目建设区面积，较方案设计的水土保持方案的防治责任范围1.24hm2，减少了0.12hm2，减少的面积为直接影响区面积。变化的原因主要为工程建设过程中设置围墙围蔽，对施工区域采取了有效排水、沉沙、拦挡和覆盖等措施，在建设过程中采取了完善的管理制度和防护制度，把工程施工严格控制在作业区以内，没有直接导致或者加剧水土流失的现象。因此，项目建设期无直接影响区，减少直接影响区的面积0.12hm2。
3.1.2验收后建设单位应当承担的水土流失防治责任范围
本项目运营期水土流失防治责任范围为1.20hm2，与建设期水土流失防治责任范围相比减少0.04hm2。这是由于项目在建设过程中征取市政道路，代征不代建，目前已进行移交，项目运营时，以上区域均已不属项目范围内。综上，本项目运行期水土流失防治责任范围与建设期水土流失防治责任范围相比，减少了0.04hm2。
水土保持方案确定的防治责任范围与项目建设期防治责任范围对比情况，以及运营期水土流失防治责任范围与建设期水土流失防治责任范围对比情况详见表3-1。

表3-1水土流失防治责任范围变化情况对比表
单位：hm2
	防治责任分区
	方案设计防治责任范围
	项目建设期防治责任范围
	项目运营期防治责任范围
	占地性质

	
	
	防治责任范围
	较方案增（+）减（-）
	防治责任范围
	较建设增（+）减（-）
	

	项目建设区
	保留建筑区
	0.20
	0.20
	0
	0.20
	0
	永久占地

	
	新建建筑物区
	0.29
	0.29
	0
	0.29
	0
	

	
	道路广场区
	0.71
	0.71
	0
	0.71
	0
	

	
	代征道路区
	0.04
	0.04
	0
	0
	-0.04
	临时占地

	直接影响区
	0.12
	0
	-0.12
	0
	0
	

	合计
	1.36
	1.24
	-0.12
	1.20
	-0.04
	


注：+表示增加，-表示减少。

3.2弃渣场设置
结合工程施工过程资料和监理月报等资料分析，本项目挖方3.13万m3，填方0.40万m3，无借方，弃方2.73万m3。项目不设弃渣场，弃方运往番禺区指定弃土消纳点。
原方案计列挖方量3.11万m3，填方量0.35万m3，无借方，弃方量2.76万m3。项目不设弃渣场，弃方运往番禺区指定弃土消纳点。
实际土方量相较于方案设计有些许变化，原因是方案设计深度处于可研深度，较施工竖向设计有出入，加上回填时对土方进行压实处理，所以挖方和填方量有变化。
3.3取土场设置
根据监理资料，本项目不设取土场，项目建设过程中基坑回填土方由挖方内部调运。
3.4水土保持措施总体布局

项目实施的水土保持措施主要有：砖砌排水沟、砂浆抹面排水沟、砖砌排水沟、集水井、沉沙池、洗车池、砖砌围墙、塑料彩条布苫盖等。经过现场调查，项目实施的水土保持措施布局见图3-1。
方案计列的水土保持措施包括：
新建建筑物区砖砌排水沟96m；
道路区砖砌排水沟210m、集水井2个、沉沙池2个、洗车池1座；
绿地区砖砌排水沟346m、集水井2个、沉沙池2个、砖砌围墙52m3、塑料彩条布苫盖353m2、砂浆抹面排水沟128m。
与方案计列措施相比，实际建设水土保持措施达到设计标准；由于施工工艺优化，目前水土保持措施布局已满足项目实际要求，达到防治目的。
3.5水土保持投资完成情况

3.5.1水土保持投资实际完成情况

项目预计水土保持总投资141.70万元，实际完成水土保持总投资141.70万元。3.5.2 水土保持投资比较及变化分析

经汇总比较，水土保持实际完成投资较水土保持方案设计投资相比一致。
4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本项目建设质量实行“建设单位总负责”、“监理单位质量控制”、“设计单位、施工单位质量保证”和“质量监督机构监督”相结合的质量管理体系。建设单位在工程建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系列质量管理制度，主要包括：《施工组织设计申请、审批制度》、《施工组织设计申请、审批制度》、《工程所用原材料、构配件、半成品、设备质量检验制度》、《工程变更处理制度》、《工程计量制度》、《单位工程、分部工程质量验收、交接制度》、《质监记录管理》、《施工备忘录制度》、《监理档案管理制度》、《监理报表、报告制度》、《财务预算管理》、《财务结算管理》等。通过制定内部管理制度，明确了工程实施期间建设、勘测设计、施工、监理、检测和质量监督等参建单位间的工作关系和质量信息流程，明确了工程质量的控制要点及要求，并对工程做出了具体的质量目标，即单位工程质量合格率100%，单位工程质量等级优良率85%以上，外观质量得分率85%以上，主要建筑物单位工程质量等级为优良。从而形成了“项目法人制、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督”的管理机制。

4.1.1建设单位质量管理

广州市番禺区何贤纪念医院为工程质量第一责任人，对工程质量全面负责，公司工程部负责协调工程建设质量管理。

为确保项目质量，建设单位严格执行《招标投标法》，从承包单位选择、监理单位选择到主要材料采购，均严格按照国家、水利部及省直单位相关招标要求公开招投标，坚持“公开、公正、公平”和择优原则，选定工程设计、监理、施工、检测及物资供应等单位，并实行合同管理；负责检查、督促承建单位建立健全质量体系；负责对工程质量进行监督检查，完工后组织有关单位进行分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收，建立健全建设项目档案管理。

4.1.2设计单位质量管理

项目设计单位实行项目总负责制，对所承担的项目设计质量负直接责任。

设计单位严格按照项目建设法规、项目建设强制性标准和合同要求进行设计，按规定履行设计文件的审核、会签批准制度，加强设计过程质量控制；并按批准的供图计划和工程进度要求提供设计文件，做好设计文件的技术交底工作；对施工过程中提出的设计问题及时进行处理，参加单位工程验收、阶段验收和竣工验收，并对施工质量提出评价意见；参与施工质量缺陷、质量事故分析，并对因设计造成的质量问题，提出相应的技术处理方案。

4.1.3监理单位的质量管理

工程水土保持监理纳入主体监理一并实施。工程监理受托对工程质量、进度和资金等进行全面控制，实行总监负责制；对工程质量承担监理责任。监理单位严格执行法律、法规、规章及合同文件；审查承建单位的质量体系，督促承建单位进行“三检”制；审查承包人编制的施工组织设计或措施计划；对原材料、中间产品、金属结构、启闭机及机电产品质量进行检验；对生产工序及单元工程质量进行检验和评定。组织隐蔽工程、分部工程验收及缺陷责任制期满验收；组织质量缺陷及一般质量事故的调查和备案，并监督处理对施工图纸及设计文件进行检查与签发；监理单位通过例会制度以及现场巡视、旁站等方式，形成了较完整的质量控制体系。

4.1.4施工单位的质量管理

施工单位实行项目经理负责制，按照技术规范、标准和设计文件的要求，组织编制了施工组织设计和施工技术方案，确保施工质量达到设计要求和建设单位的质量目标。一是建立了质量监督管理体系，设置了专门的质量管理部门，并配备了专职质量管理人员和监督验收人员。二是实行全面质量管理，工程开工前，各施工单位加强对施工人员的技术培训和质量教育，使之熟悉相关工艺，有关标准和规范，增强质量意识。三是落实质量责任制，明确项目第一责任人同时也是质量负责人，做到凡事有人负责，有人监督，有人检查，有据可查。四是严格工序管理，坚持质量检查制度，同时，严格执行自检、互检、专检和质量验收评定的“三检一评”制度，保存了较完整的质量保证资料。通过科学管理，基本实现了施工程序化，管理规范化，资料标准化。整个建设过程做到开工有报告，施工有方案，技术有交底，图纸有会审，器材有检验，检查有记录，工序有交接，检验有标准，质量有评定，有完整齐全的交工资料，保证了对施工质量的控制。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定
4.2.1项目划分及结果

参照《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2006）规定的工程质量评定项目划分规定，本项目涉及水土保持措施的项目共包括1项单位工程，为临时防护工程。分部工程4项，其中，临时防护工程分别为排水、沉沙、拦挡、覆盖4项分部工程。按照防治分区为界、施工方法相同、工程量相近的原则，本项目水土保持措施共划分为22项单元工程。
4.2.2各防治区工程质量评价

（1）新建建筑物区
本区共划分为植被建设工程1个单位工程，临时防护工程1个分部工程，共1项单元工程。水土保持措施质量评定情况见表4-1。
表4-1 新建建筑物区水土保持措施质量评定统计表
	防治分区
	单位工程
	分部工程
	单元工程

	
	数量（个）
	内容
	数量（个）
	内容
	数量（个）
	内容

	新建建筑物区
	1
	临时防护工程
	1
	排水
	1
	砖砌排水沟96m，按长度划分，每50～100m作为一个单元工程

	合计
	1
	　
	1
	　
	1
	　


（2）道路广场区
本区共划分临时防护工程1个单位工程，排水、沉沙、拦挡、覆盖4个分部工程，共21项单元工程。水土保持措施质量评定情况见表4-2。
表4-2 道路广场区水土保持措施质量评定统计表
	防治分区
	单位工程
	分部工程
	单元工程

	
	数量（个）
	内容
	数量（个）
	内容
	数量（个）
	内容

	道路广场区
	1
	临时防护工程
	4
	排水
	7
	砖砌排水沟556m、砂浆抹面排水沟128m，按长度划分，每50～100m作为一个单元工程

	
	
	
	
	沉沙
	9
	集水井4座、沉沙池4座、洗车池1座。按容积分，每10～30m3为一个单元工程，不足10m3的可单独作为一个单元工程，大于30m3的可划分为两个以上单元工程

	
	
	
	
	拦挡
	1
	砖砌围墙52m3。按工程量划分，每50～100m3作为一个单元工程

	
	
	
	
	覆盖
	4
	塑料彩条布苫盖353m2。按面积划分，每100～1000m2为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的可划分为两个以上单元工程

	合计
	1
	　
	4
	　
	21
	　


4.3弃渣场稳定性评估
本项目弃方外运至番禺区指定弃土受纳点。
4.4总体质量评价
本工程实施的水土保持工程措施和植物措施设计合理，完成的质量和数量基本符合设计要求，落实了水土保持方案中的防护措施设计，达到了生产建设项目水土保持设施验收技术规程（GB/T22490-2016）的要求，有效地控制了开发建设中的水土流失。

经评定认为，番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程基本完成了水土保持方案和生产建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程措施和植物措施质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收。
5 工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况
水土保持工程各项防治措施已经完成，目前各项工程已投入运行，水土保持措施运行良好，防治效果明显，达到水土保持方案确定的防治目标。
工程措施已经恢复施工迹地；植物措施林草品种合理，复绿种植搭配合理，覆土整治和种植技术符合技术规范要求，整体绿化景观效果好，质量优良。
从各项设施的运行情况看，未出现滑坡、冲毁等水土流失事件，设施运行安全稳定，无汛期险情，该项目水土保持方案基本得到落实，各项水土保持设施在设计优化过程中基本建成，施工过程中的水土流失基本得到有效控制。项目区完成的水土保持设施较好地发挥保持水土、改善环境的作用。
5.2水土保持效果

（1）扰动土地整治率

开发建设项目的扰动土地整治率指项目建设区内的扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。本项目建设实际扰动地表面积0.91hm2，项目区内永久建（构）筑物、硬化面积为0.91hm2，水土流失治理面积为0.91hm2，经计算得本工程扰动土地整治率为100%，高于水土保持方案确定的防治目标值95%，达到防治目标要求，详见表5-1。
表5-1扰动土地整治率统计表
	防治分区
	项目建设区面积（hm2)
	扰动土地总面积（hm2）
	建筑物及场地道路硬化（hm2）
	水土流失治理面积（hm2）
	土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	
	
	工程措施
	植物措施
	小计
	恢复农地
	土地整平
	小计
	
	

	保留建筑区
	0.29
	0
	0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	新建建筑物区
	0.20
	0.20
	0.20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.20
	100

	道路广场区
	0.71
	0.71
	0.71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.71
	100

	代征道路区
	0.04
	0
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	合计
	1.24
	0.91
	1.24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.74
	100


（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤侵蚀量的未扰动地表水土流失的面积。水土流失防治面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使水土流失量达到容许土壤侵蚀量或以下的面积。本项目水土流失面积0.91hm2，项目水土流失治理达标面积为0.91hm2，水土流失总治理度为100%，满足水土保持方案确定的防治目标值97%，扰动土地整治率符合标准要求。详见表5-2。
表5-2水土流失治理情况统计表
	防治分区
	项目建设面积
（hm2）
	扰动面积（hm2）
	建筑物及场地道路硬化（hm2）
	水土流失面积（hm2）
	水土流失治理面积（hm2）
	土地整治面积（hm2）
	水土流失总治理度（%）

	
	
	
	
	
	植物措施
	工程措施
	小计
	恢复农地
	土地整平
	小计
	

	保留建筑区
	0.29
	0
	0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	100 

	新建建筑物区
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	100 

	道路广场区
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	100 

	代征道路区
	0.04
	0
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	100 

	合计
	1.24
	0.91
	1.24
	0.91
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	100 


（3）拦渣率
拦渣率为项目防治责任范围内采取措施实际拦挡的弃渣与工程弃渣总量的百分比。根据水土保持方案报告书和查阅相关施工过程资料，工程建设过程中，项目弃方量2.73万m³。弃方运至番禺区指定弃土受纳场，实际拦渣率达到100%，高于水土保持方案确定的防治目标值95%，拦渣率符合标准要求。
（4）土壤流失控制比

项目在试运行阶段，随着项目区植被的逐渐恢复，项目区土壤侵蚀模数降到500t/(km2·a)以内，土壤流失控制比（容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比）为1.0。

通过巡查监测，项目区已经布设了完善的防护体系，治理措施到位，平均土壤流失强度逐步降低。截至目前，项目区平均土壤侵蚀模数为500t/(km².a)，土壤流失控制比为1.0，达到水土保持方案确定的防治目标值1.0，土壤流失控制比符合标准要求。
（5）林草植被恢复率

该指标为项目建设区内林草类植被恢复面积占可恢复植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积百分比。截至2020年12月，项目建设区内实际无绿化面积。
根据项目规划设计，本项目实际进行场地硬化，目前项目区水土保持措施布设完善，无水土流失隐患。
（6）林草覆盖率

林草覆盖率为林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。根据项目规划设计，本项目实际进行场地硬化，目前项目区水土保持措施布设完善，无水土流失隐患。
综上所述，项目各项指标均达到了方案设定的防治目标要求。详见表5-3。
表5-3水土流失防治目标
	综合目标
	方案目标值
	实际防治效果

	扰动土地整治率
	97%
	99.7%

	水土流失总治理度
	97%
	99.5%

	土壤流失控制比
	1.0
	1.0

	拦渣率
	95%
	99%

	林草植被恢复率
	99%
	/

	林草覆盖率
	27%
	/


5.3公众满意度调查

在验收过程中，向周边群众发放25份水土保持公众调查表问卷，收回20份。调查的内容主要包括以下五个方面：对项目的了解情况、项目建设的益处、项目建设过程中产生的水土流失问题、项目水土保持设施的防治效果、对项目投入试运行的态度及水土保持意见等；调查的对象主要为干部、工人、农民、学生，其中男性11人，女性9人。在调查工作过程中，被访问者对当地经济影响和植被建设评价较高，绝大多数被访者以简朴的语言肯定了建设单位在水土保持方面所做的工作。调查结果显示，80%的人认为水土保持设施防治效果明显，65%的人认为工程建设过程中修建了各种工程进行泥沙拦挡，90%的人认为水土保持设施的建设对当地的生态环境起到保护作用。调查统计结果见表5-4。
表5-4问卷调查结果统计表

	调查人数（人）
	总人数
	男
	女

	
	20
	14
	6

	年龄段分布情况（人）
	20岁~34岁
	35岁~59岁
	60岁以上

	
	5
	12
	3

	文化程度分布情况（人）
	初中以下
	中职或高中
	大学专科

	
	0
	4
	16

	调查项目评价
	有（是）
	%
	无（否）
	%
	说不清
	%

	1、工程建设过程中，是否有泥沙或弃渣进入珠江水体？
	0
	0
	19
	95
	1
	5

	2、日常生产生活是否受到泥沙影响？
	1
	5
	18
	90
	1
	5

	3、是否向工程建设人员反映泥沙情况？
	17
	85
	2
	10
	1
	5

	4、是否认同工程水土保持工作做得出色？
	18
	90
	1
	5
	1
	5

	5、工程建设过程中，是否修建各种工程进行泥沙拦挡？
	18
	90
	0
	0
	2
	10

	6、是否认同水土保持设施具备显著的水土流失防治效果？
	17
	85
	0
	0
	3
	15

	7、您是否认同工程水土保持设施的建设对当地的生态环境起到保护作用？
	20
	100
	0
	0
	0
	0


6水土保持管理

6.1组织领导

建设单位工程部水土保持设施的建设和管理，并落实了多名专职人员。在项目建设过程，严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制。

水土保持工程作为主体工程附属工程，为了做好本项目的水土保持防治工作，将水土保持设施建设纳入主体工程中，与主体工程一起实行了标段承包制。对施工中的水土保持措施专门制定了明确的条款，纳入合同管理。施工单位对土石方开挖、回填、堆放、排水、植被恢复建设等进行严格有效的管理，采取一系列排水、沉沙、拦挡、覆盖等防护工程，主体工程施工每结束一段，立即按照有关水土保持设计要求进行防护，尽可能地减少水土流失。

6.2规章制度

项目在工程建设上建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，使主体工程中具有水土保持功能的项目和水土保持方案设计的新增水土保持工程贯穿于整个项目实施过程，把水土保持工作作为主体工程建设考核的内容之一；同时，建立健全了各项有关水土保持工作的规章制度，制定了工程招标管理、合同管理、施工质量管理、进度管理、投资管理、档案管理等办法，严格按照制度和办法进行水土保持工作的管理和考核；要求主体工程承建单位亦建立健全环境保护及水土保持管理体系和具体的措施，建立了工程施工的检验和验收程序等办法，建立了工程质量责任制，质量情况报告制、质量例会制和质量奖罚制。以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的进度和质量奠定了基础。
6.3建设管理
为确保本项目水土保持工程的顺利建设，建设单位按照国家基建项目管理规定，认真实行项目的“三制”，进行了水土保持工程招投标工作。为了保证工程质量，公要求施工单位严格按照有关法规、规范组织施工，明确责任，各尽其责，控制好施工质量。在实际工作中，采取公开招标，选择专业施工队伍，把承包商的资质、水平和能力作为选择的重点；加强实施过程中的宏观控制和协调，把质量、进度、投资控制作为管理的重点，落实施工质量保证体系和组织管理体系，在建设管理的全过程做到了总体控制、统一协调、计划落实、措施到位。
本项目水土保持工程基本上能按照水土保持方案设计进行施工，在计划安排上，工程整地措施与主体工程同步进行，植物措施与工程措施科学合理的相结合，植物措施按照“适地适树适时”的原则，确保水土保持设计的顺利实施。
6.4水土保持监测

根据《广东省水土保持条例》、《广州市番禺区水务局关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案的复函》（番水函〔2014〕160号）及相关文件指示，建设单位委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展本项目水土保持监测工作。建设单位于施工期进场勘察，监测项目水土流失情况、水土保持措施落实布设情况、水土流失危害、监测期水土流失事件，编制监测季报7期。2020年12月，监测单位在获得监测数据成果的基础上，核定施工期水土流失治理情况及水土保持防治指标达标情况，完成《水土保持监测总结报告》。报告认为项目根据方案指引落实各项水土保持措施，水土保持防治达到验收标准。
6.5水土保持监理
项目将水土保持监理纳入到主体监理中，由主体监理单位进行统一监理。

项目主体监理单位为广州珠江工程建设监理有限公司。根据公司的授权和合同约定，监理单位对承包商实施全过程监理，按照“四控制、二管理、一协调”的总目标，建立以总监理工程师为中心、各监理工程师代表各自分工负责，全过程、全方位的质量监控体系。监理单位专门制定了监理规划和具体实施细则，制定了相应的监理程序，并运用高新检测技术和方法，严格执行各项监理制度，对整个水土保持工程实施了质量、进度、投资控制。经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，并按计划进度组织实施。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

番禺区水行政主管部门于分别于2017年3月和2020年9月对本项目开展监督检查工作。本项目建设规范施工，水土保持措施落实及时，布设规范，施工期周边居民及企事业单位未曾因发生水土流失进行投诉。
2020年9月，番禺区水行政主管部门要求建设单位开展水土保持设施验收，本项目依法补办水土保持设施验收备案手续。
6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书》及《番禺区水务局关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案的复函》（番水函〔2014〕160号），不需要缴纳水土保持补偿费。

6.8水土保持设施管理维护

项目竣工验收后，由建设单位广州市番禺区何贤纪念医院暂时进行物业管理、养护工作，对出现的局部损坏进行修复，对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。从目前运行情况看，有关水土保持后续管理工作责任到位，并取得较好效果，水土保持设施能够持续发挥效益。
7结论及下阶段工作安排

7.1结论

番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程基本完成了水土保持方案和设计要求的水土保持工程相关内容及开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，可以通过水土保持设施竣工验收。

7.2遗留问题安排
本项目不存在遗留问题，为进一步做好番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持工作，下阶段工作主要是在责任范围内加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。
8附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记
（2）项目立项（备案）文件
（3）初步设计批复
（4）项目规划许可
（5）项目施工许可

（6）水土保持方案批复文件
（7）水行政主管部门的监督检查意见
（8）分部工程质量验收记录
（9）重要水土保持单位工程验收照片
（1）项目建设及水土保持大事记
2016年3月，番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程开工建设。
2016年3月，广东建设工程监理有限公司承担主体监理暨水土保持工程监理工作。
2016年3月，番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程开始主体建筑施工。
2016年6月，中水珠江规划勘测设计有限公司承担本项目施工期水土保持监测工作。

2017年3月，番禺区水务局对本项目开展水土保持现场监督检查工作。
2017年8月，番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程主体工程到竣工验收标准。
（2）项目立项（备案）文件
[image: image2.jpg][T B X R A R U

R (2013) 475

KT BRBXARLSEREST 54 KRS 2
TR H LB R

BRXMELRER:

PREEBER R (R T3 B X A M A0 0 B It B 4 & KB ™ 2 T30 B SIS
W) k. AR5, BEWT:

— HENE XA REFVERROTEE, THREAHBESAEF
%5, H—PreEEy DAERTRERMRE, MaRBAMER, RERET
B A R A B B BT A KRS LA LR

= DiH#E: ATHEBRWHEETRRKS (TRESERAN).
= TUHBREAB RN T1H @5 820 K . i TAE R
BT IR ET GA S, BRHATR0222F K (ST EES).
THMBER MR EE. BARARFERRESR,

VO 0 RS R 14097, 9607 T8 B Ak MRKBUFHAE (KB
HELSWABERFHAES0K (2013) 58) Rk,
#. BHAMFZO—HEZARWRT.

IR, ERH LM IHEE KT,

HE.

P& THTREE, BEXEHR. MBR. DER.




（3）初步设计批复
[image: image3.jpg]TS X

BT (2014 1066 &

P T AR X5 1 fe o T 2 R X 2 B e
PRT & B KM 3 LRI R ik

JHTEERMRLRER:

GEMFAN “FERMPLRERETEEABAT #T
B WFRHXERERRE. REERATRERFHER,
HEANZIRAMS R XEHITTHE. RELZRENREE
YHITHEEN, ENEEZTENWF T, ABELT:

—. Bigmg

() AIBLF) NEEBEXATHEFALRE LT, 8%
—EmE 15 B, T 1| BWENE6AR. REAERA
32702. 81 Tk, i b 29058. 01 Tk, T 3644.8 F
IR, HEBREENER 27003 FH K.

(Z)BRABERLES NEAXBEELR (- NFHR
KEEFNEEARSELRERY (A (F8) &#H (2013) 335
).

=, iRIREE

ZHECE NTEBERKEFRRER LH(FLK2013)
475, FRK (20141 125 ), TREMEN 16652.4 Ft.

=. BHIEE

AIBWTEFHAEEREERE, AFRERERAFE
EREAT S ARERT, HEEBREATY. B £k,
A,





[image: image4.jpg]M, #ERIZIT

(=)AFERB T NTEEEAERT EENT)
ERNEFEERRR. AL CENTE, NAIRREENE
REARKER S B PT A E.

(Z)FRIRTBFEAT BUARETR R, FEUT HA:

I NAZMP I EEAEREHE E LR, SRR
I L B T AR K AT ML I E R FATIS R, O
B AR A fo R S A

2. NRVIRATEEPENHHNEEREE, HHRT
BEHEAXRTRITEERN AT IHE.

3. RAERIE A R B A K AR E A
WHEABE R, FF#TeWEAEEHFH, NATEP
G T B AR BT

()T —BEEF AT 180 #, BREKET 4K
EH#MmE O, FHEE CREE. BEE. SFEFRITH AL
GB50067-97 % 6.0. 6 X EXR, HEBK.

(M)AFE—EREBTRT THERNETEADTAE,
REFABRIAESR, NAEH LA FEHITRER T & LEN
HEEL,

(R) —BETHERELEWNRELHEREs, 8T
35 M & AR R S

() ZETFE+FRENIVHEFERLLE 90 FH X, F
B R AN T S ER, AL,

(£) NETEFRENIARNCEAELED EE#H,
BEEEER 4K, KPEELKERK, NEXRLEEEN A
ik, e RARSE CBEAZHALITEN Y 6B50352-2005 # 6. 5.1
%% 1 AHERMBATAFE SEBOEH R





[image: image5.jpg](N\) REARFEALAZAHZE (2004 1 5HEHTE
HEENLDERFATE A LB, NAERTEHT
FETNT 10 F 7 kAR EEERIMER, EEETRAEL
REEREHE, NAXRE.

. FlEl

(=) R#—F T EXANGEH MEANBERARTFHRE—
AN R X R T EHAER, I EC(IREHTER
it g —ARAEY CB 50153-2008. ) AAARE AT
JEIDBI 15-31-2003 K« 547 £ 4 B K A A/ DCECS 200-2006
1 H R AE.

(=) RFARLE BRI 10 X, MWHRARIEE, T
MAEHFREERA, REALEUNERAR EEFHNE?
WTEH>EMERNF A, UHRENE, FRHEELERER
ZWBEES, MHERE N RAEK TERL.

(Z)MEEZKEUTRARNERE—H HHEREEN, FR
AWHRARBMERREEEY, SEMER—REEWHT
kAR, WHBNEEREEN L.

(1) BRI = A ERBTIHE, EHHER
MREBUEERAEMELE CQC It S RNB KA, HEITENBR
BLxt CQC 3% it 8 oy 3B 1 Al AT HOK.

(F) KB4 SR MR AT B R (E R it 35 ot
REIZERIBHALSN, FR-AEWEEFHIA.

75 GHEkE L

(=) % #BARAETREE, R CEALKIEAZITHTEY
6B50015-2003 (2009 4E4R ) ( AT #R CAMY) % 5.2.13 %%
1 AW HERBRAEA . RAE S TR

(=) % (EBRESFARBAESAEAMAE » 6B50333-2002




[image: image6.jpg](AT GEAFATMEY) £8.2.14% 1 RWHE, &
BFEAMANLKRRG AR EHAD,

(Z) # CGEEFARBAEY £8. 201 4% 3800, #
EEFARBARAKGEAEENRABEFRMLT 60C, E#%
FRBEM I REAKBARMAEE.

() AFRMARMN T EBRER A, HIEE.

(7)) #% CZRBATREARMAEY CIT140-2010 # 6.1.5
. B65 1 AMME, EFABEBRAFSOIFK, HoW
BREAMENTS, HFRBITHE EFRAXGAERRE
W E WM.

(R)AAZTBREAXREAMNAE S NTHATE
BAREHENEY % 1.2.2 £WHE.

(&) #% CKAY #4.9.26 %% 1 HWAE, FAHEAE
MEHRAREENLBE. REEHE.

() # CGRALY % 4.8.15 RMHLE, EREAASER
HENR. ELBRAAS. AEWRNTA, YRHFEHK
rRRE, FHTEMAEARE, FTHNERTALES.

(FU) % CEHY & 7.5. 4 £ K CHAFARRKR KRN
JE) GBS0084-2001 (2005 48) 4 10. 2. 3 HMLE, M AR XA
BER,

+. mEEl

(=) IAFREFSREGLANRE, HBERAABER
REAFHE FL CEFEABSRIAEY 4.2.1 £HxR);
BENHHHERRE, HARERFH (ENAERRA KA
W 4.2.1 MR RA L.

(Z) BIIRGEEBRBELERK, FEAMET A
BRI ARSI A




[image: image7.jpg](Z2)REHNEEREFEHTREHR BN, XFHREKE
THABRRIEY £ 44 2 4NENREREEBER,

(W) M e A RERGHR, B CKKEFRER
S HLIEY GBS0116-2013 #yEE sk ¥H4T.

I\, BE. =iEEW

(—) ZWEEREIHSKREAL.

(=) #% (@AY EEMERRZENE.

(Z) RAEEEEZERIT, 2V E—FHERA.

S, HEEW

(=) MAERREERE R HEEW (1998174 XK
E A (20031160 5 XIHH. T W A& 5 AN (20110 126
£ XitHE.

(=) ZBATRRAFITE A E MG . HFERTK
A ABHNTIEIRES IER. —REGRRAEHH X
AR,

(Z) REZE IR HEAMBRETRSE, EHEH
KeHlEfrh.

(W) RFAEEHIE. EHTEHRES, ZHIRFRE
aF#%.
(R) BREABIBIBRRS. #RREE. sHIE
BOME IEARARE. XA T, KEF IR TS,

() R RAFHE 5 Kol R A 5%

+. S REEFYHTER G, FHEESREL
1B B TC FE RS R HE THE I -

+—. HRR (X TMREREERRABES) (FAF (2012)
18), RARK. 6. MREAEE ARFEER.

+=. RIBFREBITNER, ATREFREKHRRIT %R




[image: image8.jpg]& (KISHHMPRIE) (DB44/26-2001) B_FRER=FizHE, &
FTEEKT (BEFTHLAIKIS R HERAR ) (GB18466-2005)
2 AL IBER A .

+=. RBREGETHER, ATIEHEM TERFHT—
B, FRIgAREEIEERE, SIS AR,

0. AERNERBFARREAR, BIHARNEIFHE,
MEHIRE FHETNSRITFE.

+&. MEFASRHTHIERT, HERAENEHETE
HERERTFE.

EhEA
Mt BPEE P e
{rmﬁ%ﬁgg&%
\2014 56 A Ao B
-

Yix: WHLEZ. RAKSR. RFRE. KHBFAN.
RAW A - HREH TREITHRAE.




[image: image9.jpg]M

]
I A LA 8]
> Tean - iR
S T ;
FEARRRA-AEI#A |
| &: = —TiLd k-
e TETE T
HwM; Toewen T e ; il
I T e A o o





（4）项目规划许可
[image: image10.jpg]GEINSEIT Al
iz THE XV ATE

HFH 5

BHIEIE (2015) 1589 &

RIE (PiEARJEMER S MXE) B
M+&HME, E8k FERIREFEHS
MXIZEK, MR IEIE.

IR g e

1
H & o msrANE





[image: image11.jpg]QRO AE FARF A IR (G

WNTVFATAY, A SR P T R
EFRE, AAEETAN. REHEMT 80





[image: image12.jpg]—
/

AHLESE (20150 1589 B L

YT RETRPR AR

FBis 2008 4 10 1 08 H GO
7 71
ETETS R
A —
ER (ARSETBAKR)
I— s
B e W E 2944320
Sl e 372220
:: % E SR IR
AR D = A
= AR AL (M) heEn | mmms on |
50280 e %70
. RR S |
e | wi
= AR AL (W) ER RRER OF)
an — —
wk | ik
FEER ) S
i BT | T 30862010 0L 1
3 BTREAR @
5. WRRE 169260
e [ B ERCHR | BEFATE 0o i
e (TSR | WAk 00 /
. BUBRALHIUL 20110
7 K
: BTRE |
B RGHB | BT A O
n*_ M) Laca mH o) )?NEI,;-I& WH (m*) Rl
i 2543.40 U o 0 0 2754950 =
| RBREBAARTE . —RBIANE 4. 7 ANIBER .
2 BB ARRATBEABIMRRTEGLI, AR AW
gy | BRIBUERMEAE ) J NS MR,

;:;g:&m“!ﬁ. S PRI, LSRR, ARSGEA N
5. BEIENH AR & RBRHAHER S —H2 - TRNBH.





[image: image13.jpg]: SEMALIE (2015) 1589 § Wi 2
v TR A

. AESABMEMRGAE. RAVERHXERY
RUTRYIHE:

BB (AGBEAGLI ) 1H, BEISEGRIE
KE): 29443.20 FH K. T 1E: 3122.20 FH K, BAA
W 33165.4 T %.

= AREFEREEGEONE B LEGE, TREARE
REA GRS £

= ARB 200945 A1 B G CEEAREREHBED,
KGRt LTERAEY . 4%, WESHE. YT HEHE
LG AAREE TEAYH G ARG, HERAREL
FNE MG AN EHG AT MR &R ES
F8. LBHGRIHER BB AL ER, GELLERA D
BRERA KT
W RARHEEERER. ERAERAT AR, B

lﬂ!’ tﬁ&ﬂ’ﬁ%&tﬁ'ﬁtﬂ%&@ﬁﬂ&





[image: image14.jpg]F T BAREE. W Ao 5
;+w#&mz«§§msﬁﬁm.ym»u*ﬁﬁ—&%-*

T L AR B I, R SR
mz:;iamm;tmw. HEL AN G — VAT RAT.
T BRI i e T S ADRE
MBAIHFE . XURY. HREASFH, BEESHXEL
EEWIRR, T Lo,
T, HREMG RSSO M A R E
EIAGED FWA K TR, I R AT T
tH. RE BT AT A, BRI EE IR,
R EATRFASER. FPRK. BAFRNEA.
T AT LA A A RSB IATR AR AR
EOR L RS EE
b BE A K LS SRR PR, B
 RAEAS MMBEHARA AN BEAN, HEE LT,
3 1o KB E ML T A A T4, SR E B R T
A IE B I /T 456 AM B0 S T MR R AR 47, {20





[image: image15.jpg]e SANNEs. mPE, B AR TR
LA DANE. YARA. BAFE. AE KU FOEE
LR, AR L, R ER A,
B BT 4 PR L BRI SR
Jnt o 3 R A A A A % A

Jo W EALH R A g, SETHLE Z 408 $
2 RRRADTF 0.6 KL, {1 F b RAEB AT
%, HTRER G AP 2 ARRETDF 1S AWALE,
L A9 40 P R ST E R A M2 AL
RETHF 2 RGELE, FRALERNERER.

-G B 4% 3 i 3 B 2 440 6 A S A AL SE N TG T 50-2001)
AR TR AT R AT, 5 R TAE B RN
.

Ao WEBELFAERASBIEL, FERERAE. 4o
FWAE, SRR LN, F 05 AR B B 5
.

o W B8 5 00 0 14 5 5 5 1 o 44 B A e M
SRR A0 9 L B 5 6 SR AR R 5 s





[image: image16.jpg]e SANNEs. mPE, B AR TR
LA DANE. YARA. BAFE. AE KU FOEE
LR, AR L, R ER A,
B BT 4 PR L BRI SR
Jnt o 3 R A A A A % A

Jo W EALH R A g, SETHLE Z 408 $
2 RRRADTF 0.6 KL, {1 F b RAEB AT
%, HTRER G AP 2 ARRETDF 1S AWALE,
L A9 40 P R ST E R A M2 AL
RETHF 2 RGELE, FRALERNERER.

-G B 4% 3 i 3 B 2 440 6 A S A AL SE N TG T 50-2001)
AR TR AT R AT, 5 R TAE B RN
.

Ao WEBELFAERASBIEL, FERERAE. 4o
FWAE, SRR LN, F 05 AR B B 5
.

o W B8 5 00 0 14 5 5 5 1 o 44 B A e M
SRR A0 9 L B 5 6 SR AR R 5 s





[image: image17.jpg]3. m&ﬂmarﬂuiwgmtwammzﬁﬁlﬁg‘
WA

4. mm&zmmm—ams&mmﬁgm, HEKEFHA
b!kitl&ltikMi%iﬂ&ﬂi’]ﬁii&iﬂﬁi%ﬁ.

50 :L&iki’r[ui%‘iﬁiﬂ&#iﬁﬂiﬁmﬂx‘fﬁtﬁiﬁﬁiﬂﬁ
FAA T R At W, AR A 47 R IR KL 7

AL AR TR R B

. mEEKARETAKM. FiY A AR 30 B
PGSR pS b

= . 2014 4 7 A 24 BHK HASALAGE(2014)1383 5 G
BT AR TIEY RILHE. FE LA B TR





（5）项目施工许可
[image: image18.png]R ARSI
BHETEETITAHE

ﬂ%«mzazmscazsom‘ |omTw

B P ARIERIRELSTE) S5/, Ll d

ESTE RR T R TN

A5 RULE

FRE LA RAARTANLE]
| BRESFATRER

ik ybadg Wb L |

waw [hrBRRmRCSER

LHah  BARAARSERETGAAENIEIE

|
i | wmes CATERERBERARS2S
| |

iz it -
| wwmm  mesaw S | 1230513

B Fé‘:ﬁzﬁlg‘nlﬁ R

Rt HSERMTRRERARLE

FapEmeTRARSD
wA G RERTRERARAR

lmxmmuﬁm e A s A PR

1
BELAMMAE I |yorors7a1)

pmmTas SAGR00]

amrm X

ik 4y, WRERE (201312550 8. WEEAE (20112509 S
| s mmmiors) s 5
| m cemTEmTHmEmE

B

- REMRTRS, 08I0

| REREIFIT, AU TN EE

| PR 5 IR TTRCE O 9T LU IR TR,

W AERRIEZ BE=AAREFRT, AMSARENTE, FAAERNLER

| s s, E R L

| T G THRC AT, BRAGESG TG
GO, HERE IR LR P LA

| A ERIHKNIN, EABAEARAE, FLETA-EHIRRLET
. A 5 A, 90T P OT i

| . RARBAER DR TR, 5 (PEARSRNERIL OAET

| oan





（6）水土保持方案批复文件
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
（7）水行政主管部门的监督检查意见

[image: image26]
[image: image27.emf]
[image: image28.emf]
（8）分部工程质量验收记录
[image: image29.jpg]WESKE S (RG TRERBREIZR

wce m2[a)[a]lx]
VI [umann s AR AR ARARATID
3 TR
e — T
= = FaE
pone | | L |ee| .
E b
I e P el ey
: = T o 73
. ik : oms g
3 o 2 naER £

o [prmsitramse. R rank G
S 1 (3

PG 7Am A, AR ARG

i, Twn, pimssyhie |
. T AR

e
B
4
Fav =
Frrerers NV i





[image: image30.jpg]TR FHI (R, FR%) TRRBVEZR

D enamEsRRR A AT R AR
S T T R
wew | PR AR |y [anan] wen [Riid] wre
e P
v / R | [anand e
o J— [T — ——
1 i 3 LEPY VX3

2 e ' newe (3

e T — [
[ominn. ram pmmanien 2 ) e

TRy
[Fomtni. 7w pamwsn

wone
ik

e m e A

rErTers





[image: image31.jpg]E 30 FHBRSE, FR%H LTREARREGIR

eI D

S L ]
wowa | PORRETHR] ARRE [ wan [mnana] wen  |Rar0] wore
e / ARE | [muama| o [famed|
M Pr— [T [N [——
: rrrE— B wene Tore
f [ — e v
s e “ (e fes
T8 [sramnitpme, g 181 ROER
[Frmcan. 7am. sanaeusn -
[Famien. 7an pRssRmEgs - v
[Fomcan. am_pmmens | [
ona
frseet

s
FTrrye

wnn

an





[image: image32.jpg]we= ]

WRERER S8 (FHH) TRERBREIER

o [QAKErReRERa e g | waw | mm [T AR
e p—— I e
e / T et /
P T Y — ween
[ wenan | mewranann
T | w1 | weweanese
o [ snamnmanze | | wewsanssn
T owewew | | eewennase freTr—
T waenn | mewvanses
o [ amonsn | 1 | wewsamees
T wunan | mewianuss
pren e 7=
s > an e -
e [
sena
“
e
«
e
"
wine
u
st lﬁla#!ﬂﬂ)\)

W B rANTERRMGRE.
AR TRIR S SR




[image: image33.jpg](=

-2

WREMEN  HB (FHP) TRREREER

[snuAneskREae K] BT Wb
oS |TarsrRaREamTr | 4O o i B
wRBOAR mamn
nraw | rapeeRTEARLs " e ol T
panaan ik )
uans / i / s
"9 PRTHES nwnt | wTMmeEeE e
s A ' ARIRRRER
9 wentnT ' RERIARAER
1 B ' TERIHAARER
AR
) 7 7
2R W) RE w4 #e
wnR s
sant
u
wraw
3
[
.
witne
3
P

Wi B rpmiesmskes.

SIS TR A




[image: image34.jpg]e

(=
WTEH S8 (FAH) TRRBREER
BAKAR SRR R A ST, mEs
IREK |marwraeesancm| WA iguic) o )
s whmOAn wam
WTeE | rHbERATRRRAD o ke i E
pamann A
P / o / i /
#a |  amrmes | eewe | sreswsne e
' s 3 HORIRAEER
z Wi s nERRRRER
3 W% s | meawmmums
1| mmsessss s noRiARES AR
5 LT s HERHRARER
Ty %
0 -~ s A EARER
[ s s neRiaREER
R 7 #e

ZERBRAK B B *+ #4

nsnR w

Sann
"

wraw
w

nwa
»

it
«

HRaENG

W, _MTHOTE 49 FAN) TRRARMKEE.





[image: image35.jpg]mEs e
TG S8 (FHH) TRREBBREGER
WA AR R k] WEIE, B LS
ragk (PAKERESERKTSESE| wwan | mwew En .
s an | wAmIRR WA
[ ] o k. ek E
sanuan i
Hun ’ o rig /
wa | amrees nune | wreenmne o
s AR 1 BRI ARER
s MK . RERIRRBER
w0 LR s AeRIRATER
u w | BERIRABER RORIEAGER
maRmE #e #e
ZERAENS AW B 7+ #e
R [
pane
"
wra
3
nwa
-
it
[
R w

Wi, _ATRNTH A% (FHN) TRERRGES.

AR TR R




[image: image36.jpg]W

_fEsE FARTIRERRREEER

BRI, RABE. BREDE)
ST, 2016030010

BREMELAER

BTG kMRS | TARIERR (&
TRER mAEARIIR| Ten. mn | et
= IR (SEBRET | g wpke. BE)

%)

auge | MPERERRE]  gaan e

EREH WARFTRURE Fram 2016-3-25
THESERTREA
R RitEARAT RIEM 2016-7-10
TG ERRTOR ; TGHRAT0S
nrazrase |7NB wmas | M
HTeenane] FHEY
wape |PFERIEEEAL aupes  [mew
FHFERERRT 4 ¥ iE ¥
sapuep [BREERES EHEY oo g
SHES
FHFEREERE 3 TRABLT
b | REBNED RELS | oiom
HRES
R TARTRERECAAETIOE (A 3RRL, XAHA.
L iks EARTHERIGER
PN T T
3 A BRRE
R
0% 4AI3E
®
FHEES
&

EE-REG. BE%. Ak, RIABERER 6.





[image: image37.jpg]B FHE (R, FRE) TERRBERR
acmiE]EE

R

[ADERETEAR | A iE] i
ATHE g £ a5 VN sl [0 5 ¥ P

Air an Ty
pune ! v IR N IR I A B

rs|  smmpmrmss  [nens| erecsmress (Rwaoeeedmel

[ ot "

2 wana i

[ P ———
s caoe. 7as0 . pmnmnomn =
o o, 72 - smzsmamne e
s a. 720 . pmmenn [
wen
b
i
vens | wowe wene ww ae
RESRAES | AURRARE, | AOAARE, 2 P

o)

%





[image: image38.jpg][LESA0)

BHHRSBTRARREEICE (—)
RS EHBS)

N LTAR) WHE MR SEREERT GO ETRERRAELE)
IREH
i
T R A 2 G PeTy P2016030010
= e
wenw | rowsngmmeess | wnes | PRecn
P pr— e
7 o T
w [T pemes [ wrne 2R o
TREAE
H ey ?
. o | rmmazer | onen
I o e
P
X
ELEL] |
: amanan Fan
U)o lemvezn  |eknnn| 22T | knzaane (2050
- il p
% [P LLEL] Frrres B
A i
i IR mama | G| aw
F
z TRSEES | TR
(A DY T i A P A BT
» bkl e ey

AABIEGBERESANNS EENREARTE, RRLERID BF & A
FAEGRE GREAD MUK, TXARAEERLSTOARYE: BHEEHTE)
PORKRS GBS HXHTRRL LA REBRFRLH FHLA D

I+ LRSI EES TR R AR WA RNIE.

2. B ERABT B ER A E # 5= TERREMIOXT IR LR RPN

BEARE RN T
3 AHBIR GEREPERTD) KIRRRKCR. (o iile,
W AABIA GREPEGES) BERAAE, TS/ z
= -

FHEERERR TRRBEES (IR





[image: image39.jpg]B (FR) TRRERTRIGER

e aoo)
e T s e e
e AR wrana [owe Fran s
AnanA puen FOERR [ wram posuw
=ED swes wwne
P
S e W Agn
%R APRRAER R
1| EREMAMSE memmme_ @ % AL

W&E B WEER 3 A
spprmunae |xmx non meEk ®

3| FRRima et ik %
weiarne v | (URES

:nt & AR

o T AEERERAEES .

4 R o QA ew

aamuie





（9）重要水土保持单位工程验收照片
	[image: image40.jpg]



主体建筑
	[image: image41.jpg]



主体建筑

	[image: image42.jpg]



	[image: image43.jpg]




	主体建筑
	主体建筑

	[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]




	主体建筑
	主体建筑

	[image: image46.jpg]



主体建筑
	[image: image47.jpg]



道路广场

	[image: image48.jpg]



主体建筑
	[image: image49.jpg]



主体建筑

	[image: image50.jpg]



道路广场
	[image: image51.jpg]



排水设施

	[image: image52.jpg]



主体建筑
	[image: image53.jpg]



主体建筑


8.2附图
（1）主体工程总平面图

（2）水土流失防治责任范围图
（3）水土保持植物措施布设竣工验收图
（4）项目建设前、后遥感影像图

项目位置








�





