- 项目名称：广州市番禺区何贤纪念医院2025-2027年（两年）院内建设项目监理服务项目

- 服务地点

- 院本部，广州市番禺区清河东路2号

- 沙湾院区，广州市番禺区沙湾街大巷涌路97号

- 企业要求

- 具有建筑工程相关监理资质。

- 广东省网上中介超市的监理人（如未在官网办理入驻，可能导致无法参与本项目的最终的平台报名和报价，请有意向的服务商及时办理有关手续）。

- 服务有效期

- 自合同签订之日起两年，如项目在在合同期已开始了监理服务，则需服务到项目竣工及保修期结束；或累计结算金额达到合同金额，以条件先到者为准。

- 质量保证期：自工程总体竣工办妥验收手续的当日起1年。

- 采购预算金额及收费标准

- 预算金额：30万元，金额包括监理人员费用及驻场人员工资、现场费、管理费、工具装备费、材料费、税费及开展监理服务所需一切费用，本项目为工程项目费率包干形式，委托人不再另行支付其它费用。

- 参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号，按收费标准下浮5%作为基准，再进行报价下浮[即收费标准=工程建安费×收费标准×95%×（1-中标下浮率）]。

- 支付方式：监理费以人民币方式结算，委托人收到以下资料后应在每月十五号前（遇节假日延顺）完成对单据的核对工作，核对无误后，委托人在收到送审资料后二十个工作日内（遇节假日延顺）完成付款：

- 合同原件（仅首次请款提供）；

- 等额有效普通发票

- 双方协商需提交的资料。

- 支付进度

| 付款次序 | 占单个项目监理服务费的比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 30% | 签订工程项目合同并生效后（按工程项目合同价作为计费基数计取支付） |
| 第二次 | 50% | 竣工验收交付使用后（按工程项目合同价作为计费基数） |
| 第三次 | 97% | 工程项目完成结算评审后（按工程项目结算评审价作为计费基数） |
| 第四次 | 100% | 工程项目保修期满即监理服务期届满、委托人确认无扣款事项后（按工程项目结算评审价作为计费基数） |

- 监理服务内容

1.按照监理要求落实日常监理工作。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

监理内容已包括了全过程施工内容的监理工作，包括但不限于以下内容：

（1）施工准备阶段；

（2）全过程施工阶段（包括但不限于项目的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、文件资料管理、组织协调、工程创优等）；

（3）设备采购与设备监造；

（4）工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及资产移交、资料移交、工程结算、相关手续的办理等）；

（5）工程质量保修阶段（包括但不限于检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等）。

2.1.2 监理工作内容包括：

质量控制、投资控制及进度控制，合同管理、信息管理与安全文明施工管理，组织协调，工程竣工结算审核协助等监理工作，包括但不限于以下内容：

（1）协助委托人签订建设工程承包合同；

（2）会同委托人组织设计单位、承包人及有关单位在开工前对设计图纸的会审、技术交底工作；

（3）核实承包人投入该项目技术装备情况；

（4）审查承包人的开工报告，核实委托人与承包人开工前基建程序所需的各种批准文件及手续，征得委托人书面同意后，发布开工令；

（5）审批工程施工组织设计、技术方案、施工进度计划及质量、安全和文明施工等方面的技术措施，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告；

（6）制定现场工程监理工作制度，填写监理日记及大事记。定期召开监理例会，通报监理情况及工程的有关事宜；

（7）检验工程上使用的材料和施工质量。凡工程使用的材料，必须有国家质量部门检测合格报告。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；对工程关键部位、关键工序施工进行旁站监理；

（8）负责工程施工进度的检查、监督，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认；审核月度、季度报表并提出意见；

（9）根据工程进度及质量情况，会同委托人签发付款凭证；

（10）监督检查工程的文明施工及安全防护措施；

（11）组织处理工程出现的质量事故和安全事故，参与重大质量、安全事故分析和处理。对突然发生的事故，可决定作出紧急措施，并及时向委托人报告；

（12）征得委托人书面同意，监理人下达工程停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告；

（13）办理委托人决定更改、增减工程内容、数量事宜，审查承包人申报的有关更改的请求，提出处理意见；

（14）协调委托人与设计单位、承包人之间的关系，对工程设计、建设工程承包合同出现的纠纷和索赔事项提出建议或意见；

（15）协助委托人完成工程变更造价管理和工程结算的审量、审价并与承包人洽谈对帐、复核确认等工作；

（16）督促承包人提交完整的工程竣工验收资料；

（17）审查《工程竣工报告书》，提出整改意见，编写《工程质量评估报告》及整理监理资料，参加工程竣工验收，协助委托人办理竣工验收及备案手续；

（18）建立计量支付签证台帐。

（19）对保修期内出现的工程质量问题，予以分析并提出解决意见，协调承包人及时返工维修。

（20）委托方另行安排的其他工作。

3.项目监理机构和人员：（1）总监理工程师一名；（2）工程师（持监理员证的经验丰富的监理工程师），驻场监理工程师不少于1名，需在正常上班时间到委托人项目施工现场开展相关监理工作，包含但不限于进行监理旁站、巡查、开展监理例会或组织相关协调会议等，如有必要，需按委托人要求进行签到打卡上班，正常上班时间为周一至周五早上8:00-12:00，下午2:30-5:00，周六早上8:00-12:00；如监理人没有履行上述合同义务，委托人有权单方终止合同，监理人负担由此造成的经济损失。监理工程师对工程进行全过程、全方位监理，必须亲自召开监理例会，未经委托人同意，每不参加监理例会，委托人按200元/次核减监理酬金。如核减监理酬金累计超过1万元，委托人有权单方终止合同，监理人负担由此造成的经济损失。

4.更换监理人员的其他情形：委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员，直到委托人满意为止。即委托人认为监理人派驻现场的总监理工程师或监理工作人员不能胜任现场管理，委托人有权要求监理人更换总监理工程师代表或监理工作人员，监理人不得拒绝或借故拖延（自委托人发出书面要求之日起，超过5天不更换为拖延，超过10日不更换则视同拒绝）。如果拖延更换，委托人将按照每人每天300元对监理人扣罚违约金，如果拒绝更换，委托人除按照每人每天1000元对监理人扣罚违约金外，委托人可终止与监理人合同，不给于监理人任何补偿，由此引起的一切后果由监理人负责。

5.监理人应提交报告的种类(包括监理规划、工地例会纪要、监理周报、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数（按具体工程实际情况有所调整）：每周提交一式肆份监理周报、每月底提交一式陆份监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告（含监理通知单等资料），未按时提交一次，委托人按200元/次核减监理酬金，如核减监理酬金累计超过1万元，委托人有权单方终止合同。

6.监理人要求施工单位按照城建档案归档要求，规范提供施工合同约定的城建档案资料，包含但不限于项目人员架构表、施工组织计划、开工报告、材料审查相关资料、项目过程监督资料、隐蔽工程验收资料、检验批验收资料、施工图纸、竣工图纸、工程竣工报告书、交接验收书等施工资料审核汇总资料，必须一整套完整及符合份数并符合归档要求，经委托人审核通过后，方可移交，如未按委托人要求及城建档案要求提交，需要退回修改的，连续两次修改后仍未能达到委托人要求的，委托人按500元/次核减监理酬金，如超过两次修改未能达到委托人要求的，委托人有权拒绝支付监理费用，如核减监理酬金累计超过1万元，委托人有权单方终止合同。

7、驻场监理人员须遵守委托人相关管理要求，并按委托人要求执行监理业务，履行项目管理职责。

- 8、驻场监理人员需要做好院内安全生产工作的监督管理，包含但限于对院内清洗二次供水水池、化粪池清掏、高空作业、动火作业等工作的旁站安全监督，确保相关操作及措施符合安全生产的要求，并做好相关资料审批工作，该部分费用不单独计费。

- 验收

- 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。